Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. PBI chưa Done: PBI-04 còn thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại; PBI-05 chưa được review chéo và chưa kiểm thử trên điện thoại |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Nhập số điện thoại hoặc dán đường link -> nhấn Kiểm tra -> xem cảnh báo và lý do -> gửi báo cáo nếu đáng ngờ. Người demo: Thu An trình diễn PBI-01, PBI-02, PBI-03 |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 1. Cô Mai có dễ dàng thực hiện các thao tác kiểm tra và hiểu nội dung cảnh báo không? 2. Anh Phúc và chị Vy có đề xuất gì để ứng dụng hữu ích và dễ sử dụng hơn? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai vì PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD. Developers trình diễn các PBI đã Done; Product Owner nêu rõ các PBI chưa Done và điều kiện còn thiếu. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai vì Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân. Product Owner điều phối trao đổi về Increment và tiến độ hướng tới mục tiêu sản phẩm Developers cùng Stakeholders thảo luận, góp ý |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai vì Stakeholders cần được trao đổi xuyên suốt buổi Review, không chỉ trong 3 phút cuối Scrum Master không quyết định góp ý nào sẽ làm Product Owner ghi nhận Feedback, xem xét và cập nhật Product Backlog khi phù hợp |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận góp ý vào Product Backlog để Product Owner đánh giá mức độ ưu tiên và xem xét trong quá trình sắp xếp backlog; chưa hứa thực hiện ngay |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers kiểm tra và sửa lỗi giao diện, kiểm thử lại trên điện thoại để bảo đảm nút "Kiểm tra" luôn hiển thị; Product Owner theo dõi kết quả và cập nhật trạng thái PBI |